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　　一、项目概况
（一）项目名称：中滩农场仓储库项目
（二）建设性质：新建
（三）主管部门：乌拉特前旗农牧和科技局
（四）责任单位：巴彦淖尔农垦中滩农场有限公司
（五）实施地点：巴彦淖尔农垦中滩农场有限公司
（六）建设内容和规模：新建标准仓储库1087.2平米，及其他配套设施（二期资金45万元建设348.2平米标准仓储库）。
（七）项目资金规模及来源：共需要投入资金141万元，现拟申请自治区及以上衔接资金141万元（其中二期批复资金45万元）。
（八）项目负责人及电话：闫向东13234881814
（九）建设期：2026年1月1日-2026年12月31日
（十）群众参与及受益对象：该项目覆盖及带动周边受益人口892户2546人，其中：脱贫人口119户239人、监测户2户4人。
二、项目建设背景、可行性和必要性
（一）项目建设背景：
1、政策导向：国家战略与地方规划双重驱动​
粮食安全是关系国计民生的头等大事，国家层面始终将现代化仓储设施建设作为落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的核心抓手。在地方层面，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗正全力推进高标准农田建设与现代农业转型升级，中滩农场作为区域农业核心载体，其仓储设施升级已被纳入地方乡村振兴与产业振兴重点规划，成为完善农业产业链、增强粮食安全韧性的关键举措。​
2、产业基础：规模化种植与特色产业蓬勃发展​
近年来，中滩农场通过高标准农田改造实现了农业生产的跨越式发展。农场已形成甜菜、青贮玉米等特色作物的规模化种植格局。通过引入水肥一体化、北斗导航耕作等现代农业技术，农场土地流转率大幅提高，农产品产量稳步增长，但随之而来的是规模化生产带来的仓储需求缺口，甜菜、青贮玉米等作物的产后储存、中转需求日益迫切，亟需专业化仓储设施支撑产业持续扩张。同时，作为区域农产品集散地，中滩农场的仓储服务已辐射周边种植户与加工企业，建设高标准仓储设施成为服务区域产业协同发展的必然选择。​
（2） 项目建设可行性：
当前，我国现代农业正加速向“产供销一体化”转型，高标仓储作为物流供应链的核心节点，其在提高物流效率、降低成本中的作用日益凸显。中滩农场地处河套平原东端，是区域农产品流通的关键节点，建设1087.2平米标准仓储设施，既能填补本地仓储能力缺口，又能依托其交通区位优势，构建“存储-分拣-中转”一体化服务体系，降低农产品流通成本与损耗率。同时，在全球粮食市场波动加剧、应急保障需求提升的背景下，项目建设可进一步增强区域粮食安全应急响应能力，确保在自然灾害、市场波动等突发情况下实现“拿得出、调得快、用得上”的保障目标，为稳定民生与市场供应提供坚实支撑。
（3） 项目建设必要性：
主要帮扶脱贫人口收入标准以下的（家庭年收入人均低于8800元）农场重点监测对象，加强农场基础设施建设，助力乡村振兴。
　　三、项目成本估算
建设规模为1087.2平米标准仓储库及其他配套设施，每平米1296.91元，总计投入141万元。
　　四、联农带农机制：
该项目联农带农机制还注重构建关系稳定、联结紧密、权责一致、利益共享、风险可控的联农带农机制，让农民分享产业链增值收益，为推进乡村全面振兴和实现共同富裕提供机制保障。整合周边农户与合作社资源，打造“中滩农场”区域公共品牌，统一包装、统一标准、统一营销。通过仓储物流优势降低流通成本，让农户共享品牌溢价收益，推动小农户融入现代农业产业体系。
五、效益分析
（一）经济效益：项目运行期内总净利润为150万元，年均净利润15万元，提高农民收入，人均增收220元左右。
（二）社会效益：在继续支持用于脱贫户（含监测对象）等困难群众公益岗位、小型公益事业和奖励补助的同时，支持用于发展带动脱贫群众就业较多、持续增收的产业，支持用于农村牧区人居环境整治等乡村建设规划项目。
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（一）中滩农场把仓储库项目纳入重要工作。议程统筹协调经管科、财务科和乡村振兴办等部门，具体负责实施方案的审定、项目的实施、核实和资金兑付、工作经费的落实等工作。
（二）强化督促指导建立健全监督机制。明确分工，强化责任，扎实做好巡回督导和业务指导工作。成立农场主管领导为成员的监督验收小组，负责监督、验收和考核工作。
（三）强化资金监管，严格把握政策、规范操作。完善操作办法，建立健全各项规章制度，加大监督检查力度，提高实施效果。
七、风险控制
对仓储库建设质量进行严格监控，确保符合规定的质量标准。
八、项目后续管理
衔接推进乡村振兴资金项目投入形成的资产按照《内蒙古自治区衔接推进乡村振兴资金资产管理指导意见》要求，项目要做好衔接推进乡村振兴资金资产登记和管理工作，项目资产归农场所有，落实衔接推进乡村振兴资金资产管理责任，农场应对项目形成资产后续管护负责，保证衔接推进乡村振兴资金资产的完整性、安全性和长效性。


